АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.10.2024 № 43

с. Даниловка

Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области в целях обеспечения развития автомобильных дорог, улучшения их технического состояния, администрация Даниловского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2025 года постановления администрации Даниловского муниципального образования:

от 24.10.2023 года № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Даниловского муниципального образования на 2024-2026 годы».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Даниловского муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и в реестре документов стратегического планирования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с местного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Даниловского

муниципального образования				             Н.В. Боева

Приложение к постановлению администрации Даниловского муниципального образования от 24.10.2024 г. № 43

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Даниловского муниципального образования

Аткарского муниципального района»

Приложение к постановлению администрации Даниловского муниципального образования

от 24.10.2024 г. № 43

Паспорт

муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Даниловского муниципального образования

Аткарского муниципального района»

(наименование муниципальной программы)

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (при наличии) |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Даниловского муниципального образования |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Структурные элементы муниципальной программы (при наличии) |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования; Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния. |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района обеспечит получение следующих результатов: - количество прогрейдированных грунтовых дорог- 5778 м ( ежегодно) - механизированная очистка дорог от снега 43,0 км (ежегодно) - количество дорог с отремонтированным асфальтовом покрытием 4050 м. кв.(ежегодно) - количество дорог с выравнивающим слоем щебня- 427,0 м. кв. (ежегодно) - установка дорожных знаков |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | всего | очередной финансовый год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | 14784 |  | 10084,0 | 2350,0 | 2350,0 |
| местный бюджет | 7050,0 |  | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 7734,0 |  | 7734,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и связь с национальными целями, государственными программами (при наличии) | 1. Количество отремонтированных дорог в границах сельских населенных пунктов; 2. Количество автомобильных дорог, очищенных от снега. 3. Количество автомобильных дорог с выполненным ремонтом асфальтового покрытия. 4. Количество автомобильных дорог с выравнивающим слоем щебня 5. Количество установленных дорожных знаков |  |  |  |  |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района» (далее – Программа) разработана в целях решения проблем внешнего благоустройства, обеспечения безопасного транспортного движения по автомобильным дорогам Даниловского муниципального образования, а также улучшения внешнего вида территории муниципального образования, повышения комфортности дорог.

Программа направлена на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами, относящимися к обеспечению безопасности дорожного движения в поселении. Она включает в себя комплекс мероприятий для поддержания элементов обустройства дорог постоянно в надлежащем порядке и создания комфортных условий для работы и проживания населения:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основными целями настоящей Программы являются:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования.

Программа ориентирована на последовательное решение следующих задач:

- обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния.

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

В муниципальной программе выделяют целевые показатели (индикаторы):

- количество отремонтированных дорог в границах сельских населенных пунктов;

- количество автомобильных дорог, очищенных от снега;

- количество автомобильных дорог с выполненным ремонтом асфальтового покрытия.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Конечные результаты реализации муниципальной программы:

- ремонт 5778 м2 автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования;

- содержание 210000,0 м2 автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования;

- ремонт 4050 м2 асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования и

- ремонт 427 м2   выравнивающим слоем щебня

Установка дорожных знаков

Срок реализации Программы – 2025-2027 годы.

5. Комплекс программных мероприятий

Комплекс программных мероприятий включает:

1. Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов.

2. Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов.

3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений.

4. Повышение уровня безопасности дорожного движения

5. Выполнение кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет и изготовление технических паспортов автомобильных дорог

Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы отражены в приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет:

- средств местного бюджета поселения в виде бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда –7050,0тыс. рублей;

- средств областного бюджета в виде субсидии (прогнозно) –7734,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы отражено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Ресурсы на муниципальную программу определяются исходя из условий ее полной реализации в течение установленного срока исполнения (2025-2027 годы). Общая потребность в финансовых ресурсах оценена по всем основным мероприятиям муниципальной программы с использованием соответствующих затратных показателей. С учетом возможностей бюджета поселения объемы средств, направленные на реализацию муниципальной программы, при необходимости уточняются.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет администрация Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района.

7. Анализ социальных, финансово – экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей при реализации Программы необходимо учитывать возможные риски.

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

1) Финансовых рисков, которые связаны с финансированием запланированных мероприятий не в полном объеме за счет бюджетных средств, изменением уровня инфляции, принятием новых расходных обязательств без источника финансирования, кризисными явлениями.

Их снижению будет способствовать своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий программы.

2) Непредвиденные риски. Реализации Программы также могут угрожать риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации Программы. К ним относятся природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия.

В целях управления указанными рисками в ходе реализации Программы предусматривается: мониторинг федерального, регионального и муниципального законодательства; принятие иных мер, связанных с реализацией полномочий.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование цели/показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ в соответствии с которым предусмотрено включение данного показателя | Связь с показателями национальных целей государственной программы (маркировка) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 | 2026 | 2027 | … |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель № 1: Количество отремонтированных дорог в границах сельских населенных пунктов | м2 |  | 5778,0 | 5778,0 | 5778,0 |  | Администрация Даниловского муниципального образования |  |  |  |
| 2. | Показатель № 2: Количество автомобильных дорог, очищенных от снега | тыс.м2 |  | 215,0 | 215,0 | 215,0 |  | Администрация Даниловского муниципального образования |  |  |  |
| 3. | Показатель № 3: Количество автомобильных дорог, с выполненным ремонтом асфальтового покрытия | м2 |  | 4050,0 | 4050,0 | 4050,0 |  | Администрация Даниловского муниципального образования |  |  |  |
| 4 | Показатель № 4: Количество автомобильных дорог, с с выравнивающим слоем щебня | м2 |  | 427,0 | 427,0 | 427,0 |  | Администрация Даниловского муниципального образования |  |  |  |
| 5 | Показатель № 5: Количество установленных дорожных знаков | Шт. |  | 6 | 6 | 6 |  | Администрация Даниловского муниципального образования |  |  |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района»

Перечень

мероприятий (результатов) муниципальных программ и структурных элементов муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Даниловского муниципального образования

Аткарского муниципального района»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | … |
| 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Результат: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования | Ремонт | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования | м2 |  | 5778,0 | 5778,0 | 5778,0 |  |
| 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Результат: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования | Текущее содержание | Содержание дорог в зимний период: Механизированная очистка от снега автомобильных дорог в границах сельских населенных пунктов | тыс.м2 |  | 215,0 | 215,0 | 215,0 |  |
| 2.2. | Мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Результат: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования | Текущее содержание | Содержание дорог в летний период: Окос обочин и вырубка поросли и кустарника | км |  | 43,0 | 43,0 | 43,0 |  |
| 3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Результат: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | Ремонт | Ремонт автомобильных дорог в границах сельских населенных пунктов с устройством выравнивающего слоя из щебня и верхнего слоя из асфальтобетонной смеси | м2 |  | 4477,0 | 4477,0 | 4477,0 |  |
| 4. Повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие: Осуществление безопасности дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Результат: Осуществление безопасности дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений |  | Установка дорожных знаков | шт. |  | 6 | 6 | 6 |  |
| 5. Выполнение кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет и изготовление технических паспортов автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие: Выполнение кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет и изготовление технических паспортов автомобильных дорог Результат Выполнение кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет и изготовление технических паспортов автомобильных дорог |  | Выполнение кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет и изготовление технических паспортов автомобильных дорог | У. ед. |  | 1 | 1 | 1 |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения * | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования» (всего), в том числе: | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |  | 3600,0 |
| местный бюджет | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |  | 3600,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования» (всего), в том числе: | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |  | 3600,0 |
| местный бюджет | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |  | 3600,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования» (всего), в том числе: | 850,0 | 850,0 | 850,0 |  | 2550,0 |
| местный бюджет | 850,0 | 850,0 | 850,0 |  | 2550,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования» (всего), в том числе: | 850,0 | 850,0 | 850,0 |  | 2550,0 |
| местный бюджет | 850,0 | 850,0 | 850,0 |  | 2550,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений» (всего), в том числе: | 7734,0 |  |  |  | 7734,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 7734,0 |  |  |  | 7734,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений» (всего), в том числе: | 7734,0 |  |  |  | 7734,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 7734,0 |  |  |  | 7734,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня безопасности дорожного движения» (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 300,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 300,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Повышение уровня безопасности дорожного движения» (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 300,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 300,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Выполнение кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет и изготовление технических паспортов автомобильных дорог» (всего), в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 600,0 |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 600,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнение кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет и изготовление технических паспортов автомобильных дорог» (всего), в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 600,0 |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 600,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |