АДМИНИСТРАЦИЯ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   26.10.2022      №  47

с. Даниловка

| Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |  |  |
| --- | --- | --- |

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от 6 октября  2003  года   № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации», Федеральным Законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Саратовской области от 18 ноября 2015 года № 148-ЗСО «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты Саратовской области»,  Уставом Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района,  администрация Даниловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную    программу «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района  на 2023-2025 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023года

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 года постановление администрации Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области  от 12.10.2021 года № 50  «Об  утверждении  муниципальной   программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района   на 2022-2024 годы»

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возложить на  заместителя главы администрации Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района.

Глава Даниловского

муниципального образования                                                                 Н.В.Боева

|  | Приложение к постановлению администрации Даниловского муниципального образования от 26.10.2022 года № 47 |
| --- | --- |

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района  на 2023-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | Федеральный закон от 06.10.2003г.№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный Закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Даниловского муниципального образования |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключения контрактов |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности; - осуществление дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами; - обеспечение добросовестной и эффективной конкуренции на рынке работ (услуг) при осуществлении дорожной деятельности; - содействие повышению безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района обеспечит получение следующих результатов: - количество прогрейдированных грунтовых дорог- 5778 м ( ежегодно) - механизированная очистка дорог от снега 43,0 км (ежегодно) - количество дорог с отремонтированным асфальтовым покрытием 2100 м.кв. ежегодно) - количество дорог с выравнивающим слоем щебня- 9650,0 м.кв. (ежегодно) |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы |  |  |  |  |
|  | всего (т.руб.) | первый год реализации программы (т.руб.) | второй год программы (т.руб.) | третий год реализации программы (т.руб.) |  |
| Всего | 15693,0 | 11043,0 | 2325,0 | 2325,0 |  |
| Бюджет Даниловского муниципального образования (акцизы, налог) | 6975,0 | 2325,0 | 2325,0 | 2325,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (субсидии) | 8718,00 | 8718,00 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - количество прогрейдированных грунтовых дорог- 5778 м (ежегодно) - протяженность автомобильных дорог очищенных от снега -43,0 км (ежегодно) - количество дорог с отремонтированным асфальтовым покрытием 2100 м.кв. (ежегодно) - количество дорог с выравнивающим слоем щебня- 9650,0 м.кв. (ежегодно) |  |  |  |  |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги местного значения общего пользования в границах   Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района испытывают  повышенную транспортную нагрузку, которая постоянно увеличивается. Это требует принятия эффективных мер по повышению пропускной способности дорог. Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района.

В 2023- 2025 годах предусмотрено исправление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала, ремонт дороги с устройством выравнивающего слоя из щебня и верхнего слоя из асфальтобетонной смеси,  очистка дорог от снега в зимний период, грейдирование грунтовых дорог, окос обочин дорог.

2. Основные цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы являются: обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния

Основными  задачами настоящей Программы являются:

- совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности;

- осуществление дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами;

- обеспечение добросовестной и эффективной конкуренции на рынке работ (услуг) при осуществлении дорожной деятельности;

- содействие повышению безопасности дорожного движения.

3. Перечень основных программных мероприятий

1. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

2.Содержание автомобильных дорог

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в период 2023-2025                                                                                                                                                                 годы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет                        15693000,0 рублей, в том числе:

- бюджет Даниловского муниципального образования- 6975000,0 рубля.

-областная субсидия -88718 000,0 рулей

6.Организация управления реализацией Программы и  контроль  над ходом ее выполнения

Организацию выполнения Программы осуществляет администрация Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района.

Общий контроль над исполнением Программы осуществляется администрация Даниловского муниципального образования. Контроль в части использования бюджетных средств осуществляет управлением финансов администрации Аткарского муниципального района.

7. Целевые показатели и прогноз конечных результатов муниципальной программы

Реализация Программы обеспечит получение следующих результатов:

- количество прогрейдированных грунтовых дорог- 5778 м (ежегодно)

- протяженность автомобильных дорог очищенных от снега - 43,0 км (ежегодно)

- количество дорог с отремонтированным асфальтовым покрытием 2100 м. кв. (ежегодно)

- количество дорог с выравнивающим слоем щебня- 9650,0 м. кв. (ежегодно)

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах  Аткарского муниципального района  на 2023-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый)** | текущий год (оценка)*** | первый год реализации программы | второй год реализации программы | третий год реализации | год завершения действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель №2: Количество автомобильных дорог, очищенных от снега | км |  |  | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 2025 |
| 3 | Показатель №3: Количество автомобильных дорог, с отремонтированным асфальтовым покрытием асфальтового покрытия | м2 |  |  | 2100 | 2100 | 2100 | 2025 |
| 4 | Показатель №1: Количество прогрейдированных грунтовых дорог | м |  |  | 5778 | 5778 | 5778 | 2025 |
| 5 | Показатель № 4: Количество дорог с выравнивающим слоем щебня | м.кв |  |  | 9650 | 9650 | 9650 | 2025 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района  на 2023 -2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий | 2023 год (т.руб.) | 2024год (т.руб.) | 2025 год (т.руб.) | Всего, источник финансирования (сумма в т.руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Мероприятие 1. Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 3825,0 |  |
|  | итого | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 3832,0 |  |
| 2 | Мероприятие 2: Выполнение кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет и изготовление технических паспортов автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет и изготовление технических паспортов автомобильных | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере дорожного хозяйства. |
|  | Итого | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |  |
| 3 | Мероприятие 3: Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Механизированная очистка от снега автомобильных дорог в границах сельских населенных пунктов 43.0 км | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 1800,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере дорожного хозяйства. |
| 3.3 | Грейдирование грунтовых дорог -9778 км | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере дорожного хозяйства. |
| 3.4 | Окос обочин и вырубка поросли | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере дорожного хозяйства. |
|  | Итого | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 5368,3 |  |
| 4 | Мероприятие 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт верхних слоев асфальтового покрытия дорог с устройством подстилающего слоя 5270 м2 | 3100.0 |  |  | 3100,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере дорожного хозяйства. |
| 4.2 | Ремонт дорог с выравнивающим слоем щебня 16650 м2 | 5618,0 |  |  | 5618,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере дорожного хозяйства. |
|  | Итого | 8718,0 |  |  | 8718,0 |  |
|  | Всего | 11043,0 | 2325,0,0 | 2325,0 | 15693,0 |  |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах Даниловского муниципального образования  Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего (т. руб.) | в том числе по годам реализации (т. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год | второй год | третий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Администрация Даниловского МО Аткарского муниципального района Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере | всего | 15693,0 | 11043,0 | 2325,0 | 2325,0 |
|  |  | Областной бюджет (субсидия) | 8718.0 | 8718.0 |  |  |
|  |  | бюджет Даниловского муниципального образования | 6975,0 | 2325,0 | 2325,0 | 2325,0 |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

План-график

реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование (подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события) | Ответственный исполнитель и ответственный работник (должность и ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реали-зации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, тыс. руб. | - Финан- - совый год | - Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по кварталам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» 2. Основные мероприятие программы: - ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, -содержание автомобильных дорог | Администрация Даниловского муниципального образования Аткарского МР | - количество отремонтированных дорог в границах сельских населенных пунктах 10930 м2 (ежегодно) механизированная очистка дорог от снега – 43 км (ежегодно) - количество прогрейдированных грунтовых дорог 5787 м (ежегодно) - количество дорог с отремонтированным асфальтовым покрытием 2100м.кв (ежегодно) -количество дорог с выравнивающим слоем щебня 9650,0м.кв (ежегодно) | 2023 | 2025 | Всего | 2023 | 11043,0 | 1656,0 | 3312,0 | 3312,0 | 2763,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2325,0 | 348,0 | 348,0 | 815,0 | 814,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2325,0 | 348,0 | 348,0 | 815,0 | 814,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Даниловского МО Аткарского муниципального района | 2023 | 2325,0 | 3348,2 | 348,1 | 658.3 | 658.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2325,0 | 348,0 | 348,0 | 815,0 | 814,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2325,0 | 348,0 | 348,0 | 815,0 | 814,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет (субсидии) | 2023 | 8718.0 | 1300.0 | 1460.0 | 2979,0 | 2979,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |